АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013 г.   № 828

г. Сысерть

Об утверждении муниципальной  целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 10.03.2010 N 235-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011 - 2015 годы", в целях создания условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа, руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г .№ 228, от 29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 24.04.2012г.№ 33, от 19.10.2012г. №66, от 06.12.2012г. № 82),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013 - 2015 годы" (прилагается) .

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании "Вестник Сысертского городского округа".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Администрации Сысертского городского округа  Горна В.П.

Глава Сысертского городского округа                                                                   В.А. Старков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Сысертского городского округа

№ 828 от 21.03.2013 г.

«Об утверждении муниципальной

целевой программы  «Комплексное

благоустройство дворовых территорий

в Сысертском городском округе на

2013-2015 годы»

Муниципальная целевая

программа

«Комплексное благоустройство                       дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы»

Сысертский городской округ

2013 год.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

| 1. | Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты правового акта, утвердившего Программу | Постановление Администрации Сысертского городского округа от ________________ № _____ |
| 3. | Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011 – 2015 годы», |
| 4. | Заказчик Программы | Администрация Сысертского городского округа |
| 5. | Разработчики Программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» |
| 6. | Исполнители Программы | 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа», 2.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа; 3. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа. 4. Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 7. | Цель Программы | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа. |  |
| 8. | Задача программы | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа. |  |
| 9. | Важнейшие целевые показатели | - увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском городском округе за счет функционального зонирования дворовых территорий в рамках реализации Программы; - увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы; - увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы. |  |
| 10. | Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| 11. | Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования 7550,0 тыс. рублей. В том числе по годам реализации Программы: По источникам финансирования, тыс.руб 2013 год 2014 год 2015 год местный бюджет 1030,6 909,2 446,6 областной бюджет 2000,0 2121,4 1042,2 Итого: 3030,6 3030,6 1488,8 |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Решение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет: 1) повысить уровень комфортности проживания 1,8 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий; 2) комплексно благоустроить 5 дворовых территорий многоквартирных домов; |
| 13. | Реализация и контроль за ходом выполнения Программы | Общее руководство ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа». Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, изложенных в Программе. Информация о ходе реализации и финансирования Программы представляется в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа  составляет 1591,1 тыс. квадратных метров, в том числе более 1086,8 тыс. квадратных метров, или 68,3 процента в сельской местности.

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1666 многоквартирных домов, и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью приблизительно 47 тыс.кв.м.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах  дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения,  детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Сысертского городского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 90 детских игровых площадок. Дворовые территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей , существуют только на вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сысертского городского округа.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спортивных  площадок по месту жительства.

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий является также застройка населенных пунктов Сысертского городского округа  жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов благоустройства.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах и денежных средств предприятий и организаций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского округа осуществлялось по отдельным видам работ: установка контейнерных или детских площадок и т.д., без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории двора. Это обусловило необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озеленению и выполнению других аспектов.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах прошлого столетия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования не обеспечивают существующую в настоящее время потребность в количестве площадок для стоянки автомашин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых территориях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно благоустроены, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом инженерных сетей , занимающихся благоустройством. Нередки случаи, когда после проведения капитального ремонта внутриквартального проезда или тротуара, предприятия приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем - проведение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и реконструкцию  дворовых территорий многоквартирных домов, определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие общества;

3) имеют  комплексный характер.

## 2 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с целью реализации Областной целевой программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 N 235-ПП.

Основными целями разработки данной Программы являются:

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания, с учетом решения вопросов грамотного функционального зонирования территорий;

- создание достойных условий для развития подрастающего поколения за счет строительства и реконструкции детских игровых и спортивных площадок, плоскостных сооружений;

- увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе за счет функционального зонирования дворовых территорий в рамках реализации Программы;

- увеличение  доли  дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы;

-  увеличение  количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы;

- привлечение новых идей в сферу архитектуры и реализации дизайнерских решений по комплексному благоустройству дворовых территорий.

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, реконструкции и капитальному ремонту объектов.

Выполнение Программы предполагается осуществлять до 31 декабря 2015 года.

Задачей Программы является комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы предполагается осуществлять с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Мероприятия Программы предусматривают комплексное благоустройство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов дворовых территорий в Сысертском городском округе, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (Приложение № 1).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы за счет всех источников финансирования составит 7550,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств областного бюджета – 5163,6 тыс. рублей;

- средств местного бюджета – 2386,4 тыс. рублей.

Исполнение настоящей Программы рассчитано на 2013 - 2015 годы.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в форме субсидий местному бюджету, подлежат направлению на софинансирование объектов реконструкции и капитального ремонта комплексного благоустройства дворовых территорий. Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий Программы, предусматривающих софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, заключаемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Администрацией Сысертского городского округа.

Объем финансирования Программы

| По источникам финансирования | Сроки выполнения, объем финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | За весь период реализации Программы |
| Местный бюджет | 1030,6 | 909,2 | 446,60 | 2386,4 |
| Областной бюджет | 2000,0 | 2121,4 | 1042,2 | 5163,6 |
| Всего по источникам финансирования: | 3030,6 | 3030,6 | 1488,8 | 7550,0 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского округа.

Заказчик Программы осуществляет следующие функции:

1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Программой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Сысертского городского округа на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в муниципальном образовании;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;

7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе на очередной финансовый год.

Исполнителями целевой Программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе   на 2013-2015 годы» являются:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».

2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;

3. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.

4. Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе  с целью комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в распоряжении Главы Сысертского городского округа № 188-р от 05.09.2011 г. «Об утверждении состава комиссии и порядка отбора дворовых территорий для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях  в Свердловской области» - «Тысяча дворов» на 2012-2015 годы».

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»:

- разрабатывает конкурсную документацию;

- осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрактов;

- предоставляет отчеты о реализации мероприятий Программы координатору Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости проведения корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а так же о необходимости изменения подходов и методов реализации Программы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы (Приложение №2). Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит достичь следующих результатов:

-повысить уровень комфортности проживания более 1,8  тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий;

-благоустроить  5 дворовых территорий 13 многоквартирных домов в Сысертском городском округе.

Приложение № 1

## к муниципальной целевой программе

## «Комплексное благоустройство дворовых

## территорий в Сысертском городском

## округе на 2013-2015 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

(наименование программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия программы | Основные виды товаров и услуг, приобретение которых необходимо для осуществления мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | Результаты (целевые показатели), достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО в том числе | местный бюджет | областной бюджет | внебюджет-ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отбор объектов благоустройства, формирование перечня благоустройства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе, Администрация Сысертского городского округа | Проведение обследования дворовых территорий | 2012 | - | - | - | - | Наличие протокола обследования дворовых территорий |
| 2. | Рассмотрение документации на земельные участки, на которых расположены благоустраиваемые дворовые территории, на соответствие требованиям законодательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки | 2012 | - | - | - | - | Соблюдение требований земельного законодательства |
| 3. | Предоставление градостроительных планов земельных участков для изготовления ситуационных планов и проектной документации,, осуществление согласования проектной документации | Администрация Сысертского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа | Услуги специалистов отделов архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа | 2012 | - | - | - | - | Соблюдение нормативов градостроительного проектирования |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации | МБУ «Управление капитального строительства Администрации Сысертского городского округа» | Услуги специалистов МБУ «УКС и ЖКХ СГО» | 2013-2015 | - | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации на проведение комплексного благоустройства объектов строительства |
| 5. | Подготовка документации для размещения заказов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | МБУ «УКС ЖКХ» Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа | Размещение заказов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 2013-2015 | - | - | - | - | Заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| 6. | Капитальный ремонт и реконструкция объектов дворовых территорий | Исполнители муниципальных контрактов, победители конкурсов, аукционов на конкурсной основе | Игровые формы для детских игровых площадок, малые формы, их установка; асфальто-бетонная смесь, очистка основания, укладка, выравнивание и укатка асфальтобетонной смеси; деревья и кустарники, их высадка в грунт, светильники, провода, кабели, коробки распределительные, магнитные пускатели и работы по их замене. | 2013-2015 | 7550,0 | 2386,4 | 5163,6 | 0 | Создание безопасности и комфорта во дворах, обеспечение досуга детей, создание условий для отдыха взрослых |
|  | В том числе: благоустройство дворовой территории г.Сысерть ,ул.Карла Маркса,61, ул.Карла Маркса,63 |  |  | 2013 | 1541,7 | 541,7 | 1000,0 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории г.Сысерть ,м-н Новый,18 М-н Новый ,28, М-н Новый 35 |  |  | 2013 | 1488,9 | 488,9 | 1000,0 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории г.Сысерть, ул.К.Либкнехта,68, ул.Орджоникидзе,31 |  |  | 2014 | 1541,7 | 462,5 | 1079,2 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории г.Сысерть, ул.К.Либкнехта,70 ул.Коммуны,28, ул.Орджоникидзе,33 ,ул.Орджоникидзе,35 |  |  | 2014 | 1488,9 | 446,7 | 1042,2 | 0 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории г.Сысерть, Р.Люксембург,47, Р.Люксембург,49 |  |  | 2015 | 1488,8 | 446,6 | 1042,2 | 0 |  |
| 7. | Оформление документации на объект | МБУ «УКС ЖКХ», Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа, одел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа | Услуги по технической инвентаризации имущества | 2013-2015 | - | - | - | - | Прием объектов в казну города Сысерть, передача объектов в пользование |
|  | ИТОГО финансирование в том числе: -областной бюджет; -бюджет города; -внебюджетные источники |  |  |  | 7550,0 | 2386,4 | 5163,6 | 0 |  |
| Решение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет: 1) повысить уровень комфортности проживания 1,8 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий; 2) комплексно благоустроить 5 дворовых территорий многоквартирных домов. |

## Приложение № 2

## к муниципальной целевой программе

## «Комплексное благоустройство дворовых

## территорий в Сысертском городском

## округе на 2013-2015 годы»

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

(наименование программы)

| № строки | Наименование целевого показателя программы/подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам первого года реализации программы (2013 год) | по итогам второго года реализации программы (2014 год) | по итогам третьего года реализации программы (2015 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания, при реализации Программы | % | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 60 тыс. СГО 1,8 тыс. граждан |
| 2. | Увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы | % | 2,2 % | 2,2% | 1,1% | 90 детских игровых площадок 5 дворовых территорий |
| 3. | Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы | шт. | 1 | 2 | 2 |  |